Вариант №7.

1. Провести расчет сетевого графика в табличной и графической форме. Рассчитать резервы времени работ. Определить коэффициенты напряженности 3-ех путей (по выбору).

| Код работы | tij, нед. | п, чел. | Ранние сроки | Поздние сроки | Rп | rсв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tрнij | tроij | tпнij | tпоij |  |  |
| 1-2 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4-6 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |

2. На основе сетевого графика, его расчетных временных параметров и численности исполнителей по работам составить линейную диаграмму комплекса работ и график трудового ресурса. Провести оптимизацию по ограниченному числу исполнителей, приняв его равным 4  чел., при неизменной длительности критического пути.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 t, нед.

Код работы

п,  чел.

Расчетная таблица

| Интервал |  |
| --- | --- |
| Код ij |  |
| Резерв полный Rп |  |
| Номер очередности |  |
| Количество исполнителей, пij |  |
| Общее кол-во исполнителей ∑ пij |  |
| Вывод |  |
| Примечание |  |
| Интервал |  |
| Код ij |  |
| Резерв полный Rп |  |
| Номер очередности |  |
| Количество исполнителей, пij |  |
| Общее кол-во исполнителей ∑ пij |  |
| Вывод |  |
| Примечание |  |

Вариант №7.

Провести оптимизацию сетевого графика методом «время-затраты» при максимальном ускорении работ критического пути.

|  | Код работы |
| --- | --- |
|  | 1-2 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-6 |
| tн, нед. Зн, тыс. руб. tу, нед. Зу, тыс. руб. | 4 5,0 2 6,6 | 3 4,0 2 5,5 | 5 5,0 4 5,8 | 3 5,6 3 6,6 | 7 6,0 5 6,9 | 5 5,8 4 6,2 |