Осуществление всего комплекса работ начинается с выполнения работы A.  
Работы B, C выполняются параллельно после работы A.  
Работы E, D выполняются параллельно после работы B.  
Работа F выполняется после работ C, D, E.  
Работы G, H выполняются параллельно после работы E.  
Работы I, J выполняются параллельно после работ G, F.  
Работа K выполняется после работ H, I.  
Работы J, K входят в завершающее событие.

